|  |  |
| --- | --- |
| ACTA DE REUNIÓN  Reunión número: 3 | |
| Fecha: 31-3-2025  Duración: 40 minutos | |
| Asistentes:  Guilherme Povedano Aragao  Álvaro Íñigo Romillo  Araceli Gutiérrez Llorente  Matteo Artuñedo González | |
| Orden del día (temas a tratar):   * Revisión del trabajo realizado durante la semana pasada por los diferentes componentes del equipo. * Interdependencias entre el trabajo de diferentes miembros * Revisión de las diferentes ramas existentes en Git y previsión de pull-requests pendientes. * Revisión de Gantt. * Actualización de requisitos implementados. | |
| Temas tratados y acuerdos | Responsables y Fecha |
| -Implementación e integración de las modificaciones del módulo graphic\_engine.c con link.c | Matteo Artuñedo, completado |
| -Actualización completa de GameReader y game\_actions | Álvaro Iñigo, completado |
| -Se ha cumplido la planificación de trabajo previsto para todos los miembros del equipo | Todos los miembros del equipo |
| Tareas de Doxyfile del proyecto | Se encarga Guilherme Povedano |
| Archivo LOG | Se encargan Araceli Gutiérrez y Álvaro Iñigo |
| Revisión de lista de comandos en graphic\_engine | Matteo Artuñedo |
| Revisión de inventory.c, player.c y payer\_test.c | Matteo Artuñedo |
| Queda pendiente revisión de los comentarios del profesor sobre la iteración 2 (de la que hemos partido para la iteración 3) | Matteo Artuñedo/Álvaro Iñigo |
| Valoración de la reunión.  - Ejecución del proyecto se ajusta a la planificación y todas las funcionalidades implementadas funcionan correctamente, aunque quede por realizar pequeños ajustes y su incorporación a la rama main de Git Hub  Revisión de ramas de GitHub:  -pendiente incorporar a main de Git Hub el módulo player.c y player\_test.c  -pendiente revisión de rama GameReader, que incluye todos los demás rquisitos en graphic\_engine y multijugador ya implementados | |
| Temas a tratar en la próxima reunión.  Progreso de las tareas que están en desarrollo y de las que se van a realizar durante esta semana. Revisión del Gantt queda pendiente para la reunión en la clase de mañana 1/4/25, de 11h a 13h  Fecha: 31-3-25 | |